# Índice geral e plano de entrega

Mapa mestre dos cadernos, prioridades, limites e sequência sugerida.

REGRA DE SEGURANÇA: Este documento descreve decisões comerciais e tarefas propostas. Não autoriza Codex, Vercel, Supabase ou qualquer operador a alterar, implantar, contratar ou migrar sistemas sem nova autorização explícita.

# Como usar estes arquivos

Abra primeiro este índice. Cada caderno tem um destino específico e identificadores de tarefas (SITE, MASTER, LOJA, PED, ADD, COM, OPS, CODEX).

Envie apenas o caderno pertinente ao Codex, acompanhado do repositório correto. Não presuma que os nomes de páginas, arquivos, componentes ou tabelas descritos já existam.

Primeira solicitação ao Codex: leitura do projeto, mapeamento do que existe, análise de impacto e proposta de alterações. Peça o diff e os testes antes de autorizar mudanças.

Regra transversal: nenhuma alteração de preços aprovados, deploy, migração de banco, alteração de domínio, conexão de pagamento ou instalação de serviços por iniciativa própria.

# Cadernos e destinos

| Arquivo | Destino | Conteúdo principal |
| --- | --- | --- |
| 01_Site_Institucional | Site público NovaesWeb | Planos, preços, adicionais, formulários, oferta e FAQ |
| 02_Painel_Master | Painel administrativo central | Gestão comercial, clientes, planos, acessos, suporte e auditoria |
| 03_Sites_Lojistas | Sites dos clientes + painel do lojista | Cardápio, pedidos, papéis, entrega, funcionalidades por plano |
| 04_Pedidos_Cobranca | Motor de regras e cobrança | Aceites, franquias, excedentes, pró-rata, alertas, upgrades |
| 05_Modulos_Adicionais | Catálogo e ativação de extras | 19 produtos planejados, preços, dependências e testes |
| 06_Vendas_Contratos | Comercial, jurídico e atendimento | Proposta, contratação, recebimento, suporte e cancelamento |
| 07_Infra_Lancamento | Operação e segurança | Vercel, Supabase, domínio, backup, custos e gates |
| 08_Pacotes_Codex | Orquestração por repositório | Prompts, fases de trabalho, critérios e roteiro |

# Legenda de certeza

| Classificação | Interpretação |
| --- | --- |
| APROVADO COMERCIALMENTE | Decisão aceita no planejamento; não significa que esteja implementada. |
| A VERIFICAR | Exige inspeção do repositório, interface ou serviço antes de afirmar que funciona. |
| PENDENTE | Falta definição comercial, jurídica, financeira ou técnica; não inventar. |
| ADICIONAL NÃO LANÇADO | Não anunciar como disponível até implementação, homologação e aprovação explícitas. |

# Sequência recomendada de trabalho (não é execução automática)

## Fase A — Inventário por repositório

Identificar site público, Painel Master, loja/painel do cliente e serviços compartilhados. Confirmar rotas, funcionalidades, integrações e lacunas.

## Fase B — Aprovação das especificações

Comparar comportamento atual com cadernos; sinalizar conflitos, custos e pendências; escolher tarefas que terão autorização.

## Fase C — Ajustes comerciais visíveis

Somente depois de autorizados: site público, tabelas de planos, disponibilidade real e formulários.

## Fase D — Motor comercial e backoffice

Somente depois de autorizados: franquias, cobrança, trilha de auditoria, painéis e permissões.

## Fase E — Funções e módulos

Entregar, testar e aprovar funcionalidades com dependências antes da divulgação.

## Fase F — Homologação e lançamento

QA com cenários de teste, segurança, custos comerciais, contratos e formalização; autorização específica para publicação.

# Pontos que NÃO estão resolvidos

Preço de Backup Plus; tamanho/preço dos pacotes adicionais de produtos; quotas e custos de serviços externos em TV, WhatsApp, 360°; situação de implementação de cada adicional.

Custo real e condições da Vercel comercial, capacidade Supabase, suporte mensal, remuneração da mão de obra, tributos, formalização e plataforma de recebimento.

Hospedagem/retensão do Start; prazos de resposta de suporte e de suspensão/reativação; formato e política de exportação de dados; revisão jurídica.

Uma leitura anterior do Supabase encontrou tabelas e catálogos, mas não certificou telas, fluxos, isolamento por estabelecimento nem funcionalidades completas. O usuário adiou novas verificações no Supabase.

# Status da entrega

Os cadernos são uma especificação funcional e uma lista de conferência para futura análise técnica. Eles NÃO são um inventário verificado de arquivos do código-fonte nem comprovam que determinada função esteja pronta.

# Atualização de escopo — revisão dos extras antigos

A lista histórica de 46 extras foi cruzada com os planos e com os 19 adicionais do caderno 05. Resultado documental: 17 novos candidatos (NOV-01...NOV-17), 3 ampliações distintas (EXT-01...EXT-03), 14 sobreposições, 9 inclusos/essenciais e 3 políticas/serviços.

Fonte principal: 05_Modulos_Adicionais.docx, anexos NOV/EXT e matriz dos 46 itens. Os preços da lista antiga não estão aprovados. Nenhuma nova funcionalidade foi implementada ou declarada disponível.

Regras: não duplicar cobranças nem retirar itens já inclusos; analisar antes se a função existe no código; não alterar GitHub, Codex, Firebase, Supabase, Vercel, site ou Painel Master neste trabalho. O arquivo 09_Painel_Exclusivo_Controle_Pedidos_NovaesWeb.docx permanece independente e inalterado.