# Site público da NovaesWeb

O que mostrar, conferir e eventualmente adaptar no site institucional e comercial.

REGRA DE SEGURANÇA: Este documento descreve decisões comerciais e tarefas propostas. Não autoriza Codex, Vercel, Supabase ou qualquer operador a alterar, implantar, contratar ou migrar sistemas sem nova autorização explícita.

# Escopo

Destino: site público da NovaesWeb, páginas de planos, apresentação dos serviços, captação de contatos, FAQ e comunicação comercial. Não é o painel do cliente nem o Painel Master.

## SITE-01 · Página inicial e proposta de valor

Destino: Home / navegação  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Apresentar criação de sites e planos de serviço com oferta clara, sem promessas técnicas não validadas.

Conferência ou alteração futura: Conferir manchetes, CTAs, rotas, benefícios, contato comercial humano e navegação mobile; preparar cópia fiel às regras aprovadas.

Critério de aceite: Usuário identifica o serviço e consegue solicitar atendimento sem checkout automático.

Pendência / ressalva: Não prometer prazo de entrega fixo: informar na proposta.

## SITE-02 · Tabela dos planos

Destino: Página de planos / cartões  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Start: criação R$ 630, sem assinatura obrigatória; Business: criação R$ 578 + R$ 190/mês; Premium: criação R$ 980 + R$ 270/mês; Empresarial sob consulta.

Conferência ou alteração futura: Comparar textos, preços, rótulos, condições e CTAs com os valores aprovados; sinalizar divergência ao invés de alterar silenciosamente.

Critério de aceite: Preços exibidos corretos e sem confusão entre criação e mensalidade.

Pendência / ressalva: Start: hospedagem/renovação e prazo de suporte ainda sem regra fechada.

## SITE-03 · Limites e recursos por plano

Destino: Tabela comparativa  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Business: 340 pedidos aceitos/mês, até 200 produtos, 2 administradores; Premium: 750 pedidos aceitos/mês, até 500 produtos, 5 administradores.

Conferência ou alteração futura: Detalhar limite de produtos, administradores e pedidos; explicar que rejeitados não entram na cobrança de excedentes.

Critério de aceite: Cliente entende franquia, cobranças e limites sem ambiguidade.

Pendência / ressalva: Não anunciar controles automáticos até verificação funcional.

## SITE-04 · Recursos incluídos no Business

Destino: Comparativo / seções de recursos  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Hospedagem e suporte padrão; Pix manual, dinheiro/cartão na entrega, impressão manual, histórico, gestão/status com som, retirada e entrega simples.

Conferência ou alteração futura: Organizar benefícios em blocos curtos; não apresentar gateway de pagamento do restaurante como recurso incluído.

Critério de aceite: Textos correspondem às funções testadas e aos recursos comerciais aprovados.

Pendência / ressalva: Confirmação técnica de cada recurso pendente.

## SITE-05 · Recursos adicionais do Premium

Destino: Comparativo / detalhamento  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Cupons simples, acompanhamento de pedido pelo cliente, pedidos agendados sujeitos a limites da loja, gráficos básicos; recursos Business também inclusos.

Conferência ou alteração futura: Diferenciar claramente dos módulos pagos; não anunciar três páginas extras gratuitas nem recursos avançados não aprovados.

Critério de aceite: Cliente enxerga diferença verdadeira entre Premium e Business.

Pendência / ressalva: Validação de disponibilidade de agendamento, acompanhamento e gráficos.

## SITE-06 · Novaes Start e suporte opcional

Destino: Página Start / FAQ  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Site institucional com criação R$ 630. Não há mensalidade obrigatória aprovada; suporte opcional R$ 80/mês.

Conferência ou alteração futura: Explicar entrega institucional e o que NÃO faz parte de assinatura de pedidos; exibir suporte opcional sem inferir hospedagem gratuita perpétua.

Critério de aceite: Oferta não induz a entender hospedagem/atualizações vitalícias gratuitas.

Pendência / ressalva: Definir domínio, hospedagem, manutenção e continuidade do Start antes de publicar condições definitivas.

## SITE-07 · Novaes Empresarial

Destino: Página plano Empresarial  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Proposta sob medida; não oferecer contratação automática ou preço fixo. Conversa comercial pode começar em operação de ~3.000 pedidos/mês, sem migração compulsória.

Conferência ou alteração futura: Colocar formulário de diagnóstico/contato; explicar preço, franquia, equipe, infraestrutura e integrações sob orçamento.

Critério de aceite: Nenhum preço ou funcionalidade empresarial presumido.

## SITE-08 · Seção de adicionais

Destino: Página módulos / cards  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Exibir apenas módulos realmente lançados; catálogo comercial planejado fica identificado como futuro ou indisponível.

Conferência ou alteração futura: Mostrar nome, preço, unidade (mensal/uma vez/por filial/por três admins), dependências e custos externos somente após homologação.

Critério de aceite: Não há venda de módulo sem produto apto e preço concluído.

Pendência / ressalva: Backup Plus e packs de produtos sem preço; custo de terceiros a apurar.

## SITE-09 · Explicação de pedidos excedentes

Destino: FAQ / planos  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Conta somente pedidos aceitos; Business R$ 0,20 por aceito acima de 340; Premium R$ 0,15 acima de 750; cobrança no mês seguinte.

Conferência ou alteração futura: Usar exemplo numérico simples, informar alertas 80%/100% e ausência de bloqueio automático por atingir franquia.

Critério de aceite: Explicação reproduz regra de aceite, mês calendário, deduplicação e pró-rata.

## SITE-10 · Formulário de interesse e contato

Destino: Formulário / botão WhatsApp  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Venda consultiva humana; sem checkout automático.

Conferência ou alteração futura: Conferir campos mínimos, consentimento/privacidade, validação, registro de solicitação e não exposição de dados sensíveis; não criar integrações sem autorização.

Critério de aceite: Solicitação chega ao canal definido, com confirmação sem prometer compra concluída.

Pendência / ressalva: Responsável pelo atendimento e processo operacional a confirmar.

## SITE-11 · Condições comerciais e transparência

Destino: FAQ / rodapé  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Criação 50% na contratação + 50% após aprovação antes de publicar; mensalidade dia 10; pagamento por Pix/cartão via plataforma futura.

Conferência ou alteração futura: Conferir disponibilidade de termos, política de privacidade, condições, LGPD, suporte de seg–sex 9h–18h Brasília e regras de cancelamento.

Critério de aceite: Textos não prometem SLA 24/7 nem penalidades não aprovadas.

Pendência / ressalva: Revisão jurídica e provedor de pagamentos pendentes.

## SITE-12 · Responsividade e acessibilidade

Destino: Todo o site  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Apresentação consistente em celular e desktop, leitura clara, contraste, navegação por teclado e formulários acessíveis.

Conferência ou alteração futura: Solicitar auditoria visual/performance, metadados e testes de CTAs; propor melhorias pontuais.

Critério de aceite: Páginas navegáveis em móvel, sem falhas de layout e sem informações de planos divergentes.

# Ordem sugerida para Codex

1) Inventariar páginas/rotas reais; 2) confrontar preços/cópia; 3) produzir lista de alterações e capturas antes/depois esperadas; 4) aguardar autorização explícita; 5) implementar apenas itens autorizados; 6) testar responsividade, CTAs e ausência de checkout automático.

# Anexo — candidatos a conteúdo visual, sem anúncio comercial ainda

O caderno 05 identifica as funcionalidades NOV-01...NOV-17 e EXT-01...EXT-03 como PROPOSTAS NÃO HOMOLOGADAS; não adicionar cards de venda ou preços ao site público até verificar implementação, escopo e aprovação.

Possíveis itens para os sites dos estabelecimentos: NOV-01 botão WhatsApp, NOV-02 página adicional, NOV-03 galeria de fotos, NOV-07 landing page, NOV-09 animação, NOV-10 mapa, NOV-11 botão de ligação e NOV-16 Instagram Feed.

Possíveis ampliações visuais: EXT-02 indicador automático aberto/fechado e EXT-03 galeria de cardápio; informações básicas de horário e fotos comuns não viram extras.

Evitar anunciar popups, banners e promoções automáticas como itens separados até detalhar o escopo do Novaes Promo/Marketing.

Serviço de página adicional não altera o combinado: Premium não ganhou páginas extras gratuitas.