# Painel Master — administração central

Especificação de funções comerciais e operacionais para conferir antes de implementar.

REGRA DE SEGURANÇA: Este documento descreve decisões comerciais e tarefas propostas. Não autoriza Codex, Vercel, Supabase ou qualquer operador a alterar, implantar, contratar ou migrar sistemas sem nova autorização explícita.

# Premissa

Não supor que ter tabela no banco equivale a ter tela pronta. Não fazer nova consulta ao Supabase nesta fase: o usuário adiou essa auditoria. O Codex deverá primeiro inspecionar apenas o repositório correspondente quando houver autorização.

## MASTER-01 · Painel geral da carteira

Destino: Painel Master  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Visão geral de clientes, plano, situação comercial, pedido de adesão, vencimentos e pendências.

Conferência ou alteração futura: Inventariar dashboards atuais e propor indicadores sem expor dados de uma loja a outra.

Critério de aceite: Resumo identifica clientes e estados sem confundir leads, contratos e lojas ativas.

## MASTER-02 · Catálogo de planos

Destino: Cadastro de planos  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Representar Start, Business, Premium e Empresarial com preços de criação/mensalidade e limites aprovados.

Conferência ou alteração futura: Verificar se o painel usa dados locais, arquivos de configuração ou catálogo persistido; preparar sincronização governada sem sobrescrever informações existentes.

Critério de aceite: Catálogo corresponde a todos os preços e regras aprovados; edição com autorização e auditoria.

Pendência / ressalva: Leitura histórica encontrou master_plan_catalog vazio; não afirmar que continua vazio.

## MASTER-03 · Cadastro e ciclo de vida de estabelecimentos

Destino: Gestão de sites  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Registrar identificação, plano, status de contratação, ativação, cobrança e cancelamento; cada estabelecimento vinculado às próprias permissões.

Conferência ou alteração futura: Mapear fluxo de aprovação, criação oficial, ativação e suspensão; evitar provisionamento automático antes de pagamento/autorização.

Critério de aceite: Não há cliente ativado por simples lead; todo estado tem responsável e histórico.

## MASTER-04 · Limites por plano e direitos de acesso

Destino: Planos / permissões  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Business: 200 produtos e 2 admins; Premium: 500 produtos e 5 admins; adicionais podem ampliar direitos quando ativos.

Conferência ou alteração futura: Localizar enforcement no painel e nos serviços, não só na UI; apresentar mensagens amigáveis ao limite.

Critério de aceite: Não permite exceder direitos sem plano ou módulo contratado.

Pendência / ressalva: Pacotes extras de produtos ainda não precificados.

## MASTER-05 · Acesso Master e perfis

Destino: Autenticação / autorização  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Separar perfis Master de perfis lojistas; trilha auditável de ações administrativas.

Conferência ou alteração futura: Revisar RBAC, sessão, reset e acesso a dados entre estabelecimentos, sem abrir permissões genéricas.

Critério de aceite: Acesso indevido é negado tanto no backend quanto na interface.

Pendência / ressalva: Requer auditoria de segurança posterior.

## MASTER-06 · Solicitações e ativação de módulos

Destino: Catálogo / solicitações  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Distinguir pedido comercial, aprovação, contratação, instalação, disponibilidade técnica e cancelamento.

Conferência ou alteração futura: Checar telas e estados separados; impedir que aprovar orçamento ative módulo não homologado.

Critério de aceite: Somente módulo contratado e tecnicamente habilitado é exibido como ativo.

Pendência / ressalva: Leitura histórica mostrou catálogo com 25 entradas e instalações vazias, mas não comprova disponibilidade atual.

## MASTER-07 · Medição mensal de pedidos aceitos

Destino: Faturamento / consumo  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Mês calendário Brasil; pedidos aceitos únicos por loja; franquia e excedente.

Conferência ou alteração futura: Conferir agregação mensal, duplicidade, alterações de status, trilha e reprocessamento sem cobrança duplicada.

Critério de aceite: Valores exatos nos casos de teste do caderno 04.

## MASTER-08 · Alertas de 80% e 100%

Destino: Consumo / notificações  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Avisos de atingimento da franquia sem travar pedidos.

Conferência ou alteração futura: Verificar cálculo, limiar, destinatários, não repetição excessiva e visibilidade no histórico.

Critério de aceite: Alerta consistente com o consumo; zero bloqueio automático.

## MASTER-09 · Cobrança e conciliação

Destino: Financeiro  |  Prioridade: P0  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Mensalidades, excedentes no mês seguinte, vencimento dia 10, Pix/cartão, pró-rata inicial.

Conferência ou alteração futura: Mapear necessidade de integração futura à plataforma escolhida, estados de pagamento, divergência e estorno; sem credenciais fictícias.

Critério de aceite: Cobrança diferenciada de pedidos do consumidor final; nenhum débito duplicado.

Pendência / ressalva: Plataforma de pagamento e taxas reais pendentes.

## MASTER-10 · Upgrade, downgrade e contrato

Destino: Plano por estabelecimento  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Mudança comercial de plano produz efeito a partir do mês seguinte, com histórico.

Conferência ou alteração futura: Conferir permissões e faturamento usando vigência; preservar dados e evitar efeitos retroativos.

Critério de aceite: Mês corrente mantém regras vigentes; mês seguinte recebe as novas condições.

## MASTER-11 · Suporte e tickets

Destino: Painel suporte  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Suporte via WhatsApp/e-mail, com registro interno de tickets e prioridade crítica/alta/média/baixa.

Conferência ou alteração futura: Verificar rastreabilidade, status, contato, responsável e prioridade; não prometer SLA não aprovado.

Critério de aceite: Atendimento registrável e consultável; horário seg–sex 9h–18h Brasília.

## MASTER-12 · Auditoria e relatórios

Destino: Logs e relatórios  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Registrar mudanças de plano, alterações de limites, aprovações, módulos, cobrança e intervenções administrativas.

Conferência ou alteração futura: Exigir dados mínimos: ator, horário, entidade, ação e resultado; proteger dados sensíveis e restringir leitura.

Critério de aceite: Cada operação crítica tem rastreio legível para revisão.

## MASTER-13 · Domínios, publicação e continuidade

Destino: Gestão técnica  |  Prioridade: P1  |  Estado: Planejado / não validado no código

Regra / objetivo: Subdomínio NovaesWeb inicialmente; domínio próprio opcional administrado e custeado pelo cliente via cobrança transparente.

Conferência ou alteração futura: Mapear status do domínio e vencimento; não registrar, conectar ou apontar DNS automaticamente.

Critério de aceite: Não há domínio publicado ou alterado sem aprovação e comprovantes.

# Anexo — separação de catálogo aprovado e novos candidatos

MASTER-14 · Analisar candidatos NOV/EXT sem cadastrá-los automaticamente

Destino: gestão comercial de funcionalidades e solicitações. Exigir dois agrupamentos distintos: 19 adicionais comerciais já planejados (ADD-01 a ADD-19) e 20 candidatos de escopo ainda não aprovado (NOV-01 a NOV-17; EXT-01 a EXT-03). Não ativar candidatos, atribuir preço, emitir cobrança ou anunciar disponibilidade.

Checklist futuro: localizar se o código já oferece cada função; impedir nomes duplicados; relacionar módulo existente quando houver sobreposição; pedir autorização explícita para inclusão comercial/ativação por loja; auditar permissões. Regras do Painel Exclusivo de Pedidos permanecem no documento 09, não devem ser confundidas com o novo catálogo.

A matriz completa dos 46 extras históricos e razões de exclusão/triagem está no anexo do caderno 05.